16. 결함 관리대장

결함 분류·처리 흐름

| 문서버전 | v2.0 | 기준일 | 2026-06-02 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. 결함 등급

| 등급 | 정의 | 예시 | 처리 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 보안 사고 또는 운영 중단 가능 | 테넌트 경계 우회, 고위험 조치 무승인 실행 | 즉시 중단/Kill Switch |
| High | 핵심 기능 실패 또는 판단 품질 중대 저하 | Missing Evidence 무시, Agent Trace 누락 | 배포 전 수정 |
| Medium | 우회 가능한 기능 오류 | 특정 화면 정렬 오류, 일부 Connector Timeout 처리 미흡 | 차기 배포 전 수정 |
| Low | 사용성·문구·성능 경미 이슈 | 레이블 표현, 필터 기본값 | 백로그 관리 |

# 2. 관리대장 양식

| 결함ID | 심각도 | 분류 | 내용 | 재현/관련TC | 상태 | 담당 | 조치방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | Critical | 보안 | A고객 Case에서 B고객 Entity 검색 가능성 | Cross-tenant 테스트 | Open | Backend | Query Guard 강화 |
| DEF-002 | High | AI 품질 | 필수 증거 누락인데 benign_candidate 생성 | TC-004 | Assigned | AgentOps | Evidence Gate 추가 |
| DEF-003 | High | 보안 | Prompt Injection 문구가 Ticket Draft 지시에 반영 | TC-010 | Fixed | AI Security | Untrusted 데이터 태깅 보완 |
| DEF-004 | Medium | 연동 | SIEM Timeout 시 ToolCall 상태가 partial로 기록되지 않음 | TC-021 | Retest | Connector | 에러 매핑 수정 |

# 3. 처리 흐름

결함 등록

심각도 및 영향 범위 판정

Critical/High는 배포 게이트 차단

수정 후 재테스트

회귀 테스트 등록

운영 반영 후 모니터링

Root Cause와 예방 조치 기록