17. 배포 계획서

단계적 배포와 운영 전환

| 문서버전 | v2.0 | 기준일 | 2026-06-02 |
| --- | --- | --- | --- |

| 단계 | 목적 | 주요 활동 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev | 개발 검증 | 단위 테스트, Mock Connector, Policy 테스트 | 개발 테스트 통과 |
| Integration | 연동 검증 | SIEM/ITSM/CMDB/IAM 등 테스트 환경 연동 | Tool Allowlist 통과 |
| Staging | 운영 유사 검증 | RBAC, Tenant Isolation, Agent Trace, 성능 검증 | 보안 테스트 통과 |
| Replay | 과거 Case 재현 | 정답/분석가 판단 대비 Agent 결과 비교 | 품질 기준 충족 |
| Shadow | 운영 미개입 평가 | 실제 Alert에 대해 분석가 업무와 병행 비교 | Human Override 분석 |
| Canary | 일부 테넌트 적용 | 제한 고객·제한 Alert Family 활성화 | 중대 결함 없음 |
| Limited Production | 제한 운영 | Read-only/Draft/Recommendation 중심 운영 | 고객 승인 |
| Full Production | 운영 확대 | Operations/Response Pack 조건부 활성화 | 월간 품질 리뷰 |
| Rollback | 문제 발생 복구 | 이전 버전 전환, Agent Quarantine, Connector 차단 | 복구 성공 |

# 배포 전 필수 체크리스트

| 체크 항목 | 필수 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| CSOP 최소 항목 승인 | 필수 | 관제 범위·예외·승인자·금지행위 |
| Tenant Isolation 테스트 | 필수 | 실패 시 No-Go |
| Prompt Injection 테스트 | 필수 | 실패 시 No-Go |
| Tool Allowlist 검증 | 필수 | Write Tool 비활성 기본 |
| Agent Trace 저장 검증 | 필수 | 감사 재현성 |
| Kill Switch 시나리오 | 필수 | 전체/테넌트/Agent/Tool 단위 |
| Shadow/Replay 결과 | 필수 | 조건부 Go 판단 자료 |
| 수동 전환 절차 | 필수 | 장애 시 운영 지속 |
| 고위험 자동조치 비활성 | 필수 | MVP 기본값 |