21. PoC 및 로드맵 업데이트

보수적 상향 접근

| 문서버전 | v2.0 | 기준일 | 2026-06-02 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. PoC 원칙

PoC는 작고 명확해야 하며, 자동조치가 아니라 Evidence Package와 Human Review 사용성부터 검증한다.

고객 환경이 불명확하면 특정 EDR/SOAR를 전제로 하지 않는다.

최소 3개 후보를 준비하고 데이터·권한·위험도·사업성 기준으로 선택한다.

PoC 결과가 좋지 않으면 장비 독립형 Foundation/Operations Quality Pack으로 피벗한다.

# 2. 90일 PoC 구성

| 기간 | 목표 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1~30 | 진단/설정 | Capability Inventory, Data Readiness, CSOP 최소항목, 평가셋 구성 | Readiness Report, CSOP v0.9 |
| Day 31~60 | Shadow 운영 | SIEM-only Evidence Package, Entity Context, Timeline, Ticket Draft 생성 | Shadow Result, Feedback Log |
| Day 61~90 | 평가/전환판단 | 품질·사용성·감사 재현성·유료전환 가능성 평가 | PoC Result, Roadmap, Go/Hold/No-Go |

# 3. PoC 후보 포트폴리오

| 후보 | 필요 데이터 | 벤더 종속성 | 위험도 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEM-only Evidence Package + Ticket Draft | SIEM Alert/로그, CSOP 최소항목, ITSM 선택 | 낮음 | 낮음 | 1순위 |
| Entity Context + Timeline | SIEM, CMDB/IAM/과거 Case | 낮음~중간 | 낮음 | MVP+ |
| Log/Detection Health | 로그 수집 상태, 탐지룰/알림 이력 | 낮음~중간 | 낮음 | 2순위 |
| Approval Package + SOAR Dry-run | SOAR, Action Catalog, 승인 매트릭스 | 중간~높음 | 중간 | 조건부 |
| EDR/XDR Triage 조회형 | EDR/XDR API, 라이선스, 권한 | 높음 | 중간 | 고객 조건 충족 시 |

# 4. 성공 기준과 중단 기준

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 성공 기준 | Evidence 충족률, Missing Evidence 식별률, 티켓 초안 품질, 분석가 사용성, 감사 재현성, 보안 테스트 통과 |
| 중단 기준 | 데이터 접근 실패, 테넌트 격리 실패, Prompt Injection 방어 실패, Agent Trace 부재, 분석가 사용률 미달, 유지보수 비용 과다 |
| 확장 조건 | 고객 승인 체계 확립, Shadow/Replay 통과, Tool Allowlist 검증, 수동 전환 가능, Kill Switch 확보 |

# 5. 12개월 로드맵

| 분기 | 목표 | 주요 범위 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | MVP 검증 | SIEM-only Investigation Pack, AgentOps, Evidence Quality |
| Q2 | 운영 품질 확장 | Log/Detection Health, Knowledge Debt, CSOP Drift, Reporting QA |
| Q3 | 승인형 워크플로우 | Approval Package, SOAR Dry-run, Response Impact, 고객 포털 |
| Q4 | 플랫폼화 | Agent Package, Assurance Pack, Connector 확대, Limited Low-risk Automation 검토 |