22. 데이터셋 및 평가전략

AI SOC Agent Platform v2 - PoC/MVP Evaluation & Dataset Strategy

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서버전 | v0.1 추가본 |
| 기준일 | 2026-06-02 |
| 작성목적 | 보안관제 AI 에이전트 PoC/MVP의 데이터셋, 합성데이터, 평가, ML/알고리즘 적용 전략 정의 |

# 1. 전략 요약

본 문서는 기존 AI SOC Agent Service v2 문서 패키지의 보강 문서이다. 목표는 자동 대응이 아니라 Evidence Package, Human Review, Agent Assurance를 검증 가능한 형태로 만들기 위한 데이터셋/평가전략을 정의하는 것이다.

초기 PoC는 read-only/draft 중심으로 운영하며, 계정잠금·호스트격리·방화벽차단·고객 공식통보 같은 고위험 조치는 자동 실행하지 않는다.

# 2. 데이터셋 계층

| 계층 | 목적 | 데이터 소스 | 사용 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 공개 벤치마크 | 모델/알고리즘 baseline | CICIDS2017/2018, UNSW-NB15, Bot-IoT, TON_IoT, LANL, CERT Insider | PoC Day 1~30 |
| D2 SOC 운영형 공개/CTF | Evidence Package/Timeline/Case 평가 | OTRF Security Datasets, Splunk BOTS v3, Sigma, MITRE ATT&CK | PoC Day 15~60 |
| D3 합성/Replay | Policy/Tool/Evidence/Prompt Guardrail 검증 | Synthetic Alert Generator, Atomic Red Team, MITRE Caldera, lab SIEM | PoC Day 31~90 |
| D4 고객 Shadow | 실제 업무 효과 측정 | 익명화된 SIEM/ITSM/EDR read-only 데이터 | PoC Day 61~90 이후 |

# 3. 공개데이터셋 후보

| 후보 | 확인/출처 | 성격 | 프로젝트 용도 | 주의점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNSW-NB15 | UNSW Research 페이지 확인 | 네트워크 공격/정상 데이터 | supervised triage/anomaly baseline | SOC verdict와 직접 동일시 금지 |
| Bot-IoT | UNSW Research 페이지 확인 | IoT botnet/DoS/scan | IoT/OT 확장 시나리오 | 일반 기업 SOC 분포와 차이 |
| TON_IoT | UNSW Research 페이지 확인 | Telemetry/IoT/IIoT | OT/IoT package 후보 | MVP 기본 범위 아님 |
| LANL Cyber Security Events | LANL 페이지 확인 | 인증/DNS/flow 등 enterprise event | entity graph/lateral movement 연구 | 라이선스/접근 조건 확인 필요 |
| CERT Insider Threat | CMU KiltHub 접근 확인 | 내부자 위협 시나리오 | UEBA/insider risk 후보 | 개인정보/행동 데이터 해석 주의 |
| OTRF Security Datasets | GitHub README 확인 | replay 가능한 보안 이벤트 | Detection validation, Evidence replay | 데이터별 스키마 상이 |
| Splunk BOTS v3 | GitHub README 확인 | SOC CTF/실전형 로그 | Case/Evidence/Timeline 평가 | Splunk 중심, 변환 필요 |
| CICIDS2017/2018 | 본 환경 TLS chain 문제 | IDS/플로우 벤치마크 | baseline 후보 | 실사용 전 다운로드/라이선스/무결성 재확인 |

# 4. 합성데이터셋 전략

## Synthetic Alert Generator

alert_family, tenant_profile, asset_criticality, user_role, evidence_availability를 입력받아 normalized_alert, required_evidence, expected_missing_evidence, expected_reason_code를 생성한다.

## Atomic Red Team 기반 lab 이벤트

ATT&CK 매핑 portable detection test를 격리 lab에서만 사용한다. 운영망 실행 금지.

## MITRE Caldera 기반 replay/evaluation

adversary emulation 플랫폼을 공격 자동화가 아니라 평가 데이터 생성용 격리 lab으로만 사용한다.

## Sigma rule 기반 alert simulation

Sigma rule metadata로 alert family, ATT&CK tactic/technique, required evidence template을 생성한다.

## OTRF/Splunk BOTS replay

실제 SOC Case/Evidence/Timeline에 가까운 replay 평가셋으로 사용한다.

# 5. 평가 지표

| 지표 | 정의 | PoC 목표 |
| --- | --- | --- |
| Evidence Package 생성 성공률 | Alert 입력 후 패키지 생성 완료 | >= 90% |
| Evidence completeness | required evidence 중 collected 또는 justified missing 비율 | >= 80~85% |
| Missing reason coverage | 누락 증거에 reason/next_step 존재 | >= 90% |
| Policy gate accuracy | blocked/review/allowed 판단 정확도 | >= 95% |
| Tenant leakage | 타 tenant 정보 접근/노출 | 0 |
| Prompt injection quarantine | known synthetic prompt injection 격리 | 100% |
| Unsupported conclusion | 근거 없는 결론/권고 | 0 critical |
| Human accepted/edit-light | 분석가 수용/소폭수정 | PoC >= 50%, Pilot >= 60% |

# 6. ML/DL/알고리즘 적용 원칙

| 영역 | 1차 접근 | 확장 | PoC 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk/Severity scoring | 규칙 기반 weighted score | LightGBM/XGBoost/logistic regression | High |
| False positive 후보 | CSOP exception + known scanner + closure history | supervised classifier/isolation forest | High |
| Alert correlation | deterministic key + time window | clustering/graph connected components | High |
| Entity context | CMDB/IAM/IOC lookup + graph query | graph embedding/GNN later | Medium |
| Timeline | timestamp normalization + event ordering | sequence anomaly detection | High |
| LLM draft | Evidence citation 기반 template/generation | RAG + evaluator calibration | High |
| Agent assurance | deterministic checks + rubric | LLM judge only as secondary | High |

# 7. 90일 PoC 실행계획

## Phase 0: 착수 전 1주 - 범위 잠금

- alert family 3개 선택

- connector read-only/draft-only 범위 확정

- 자동 고위험 조치 금지 명시

- 성공 KPI 기준선 합의

## Day 1~30: 데이터/스키마/평가 기반

- normalized_alert/evidence_package JSON schema

- dataset inventory

- Synthetic Alert Generator v0

- Replay metric 정의

- 규칙 baseline 구현

## Day 31~60: Investigation Agent MVP

- Alert Intake

- Evidence Planner

- Tool Gateway mock/read-only

- Entity Context

- Timeline Builder

- Triage Candidate

- Ticket Draft

- Agent Trace

## Day 61~90: Shadow 운영/평가

- 실제 반영 없는 shadow 비교

- human feedback 수집

- Agent Assurance metrics

- Operations Quality 후보 검증

- Go/Hold/No-Go 판단

# 8. 이번 단계 생성된 실행 seed

- implementation_seed/schemas/normalized_alert.schema.json

- implementation_seed/schemas/evidence_package.schema.json

- implementation_seed/scripts/synthetic_alert_generator.py

- implementation_seed/tests/test_synthetic_alert_generator.py

- implementation_seed/fixtures/*.json

- implementation_seed/EVALUATION_PROTOCOL.md

# 9. 검증 명령

python -m unittest implementation_seed.tests.test_synthetic_alert_generator -v

python implementation_seed/scripts/synthetic_alert_generator.py --out implementation_seed/fixtures --seed 42

# 10. 다음 조치

- 기존 14_테스트_케이스.docx에 Agent Assurance 테스트를 병합한다.

- 20_기술스택_및_상세설계.docx에 Evaluation API와 Replay Runner 구조를 병합한다.

- 21_PoC_및_로드맵_업데이트.docx에 Day 1~90 gate와 KPI를 병합한다.

- BOTS v3 또는 OTRF 중 1개를 실제 replay seed로 선정한다.